石泉县2024年新增省道养护工程施工

招标文件关键内容公示

一、项目概况

1.1 建设地点：石泉县境内；

1.2 工程规模：石泉县2024年新增省道养护工程，实施总里程47.545公里，共涉及3条省道，分别为S527（喜后线）养护工程里程36.37km，S522（宁石线）养护工程里程2.43km，S103（西青线）养护工程里程8.745km。S527养护段落：K4+500～K31+000段，路线平、纵面指标基本满足四级公路单车道技术标准；K31+000～K40+870段，路线平、纵面指标基本满足四级公路双车道技术标准。S522养护段落：K44+000～K45+430、K50+000～K51+000段，路线指标符合三级公路技术标准。S103养护段落：K199+084～K207+829段，路线指标符合四级公路单车道技术标准。建设内容为水泥路换板、处理罩面等，具体内容详见各标段工程量清单，本项目划分三个施工标段，具体划分如下：

一标段：S527线（起讫桩号：K4+500～K23+000）养护工程里程18.50km；

二标段：S527线（起讫桩号：K23+000～K31+385）养护工程里程8.385km，S522线（起讫桩号：K44+000～K45+430、K50+000～K51+000）养护工程里程2.43km，S103线（起讫桩号：K199+084～K207+829）养护工程里程8.745km，养护工程总里程19.56km；

三标段：S527线（起讫桩号：K31+385～K40+870）养护工程里程9.485km。

1.3 项目投资总额：33871001.21元；

1.4 标段划分：

| 工程类别 | 标段名称 | 起讫桩号 | 工程规模 | 主要工程内容 | 计划工期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 | 石泉县2024年新增省道养护工程一标段 | S527线（K4+500～K23+000） | 养护工程里程18.50km，建安费16764334.99元 | 对S527线（K4+500～K23+000）实施养护，主要为水泥路换板、处理罩面等。 | 240 |
| 施工 | 石泉县2024年新增省道养护工程二标段 | S527线（K23+000～K31+385），S522线（K44+000～K45+430、K50+000～K51+000），S103线（K199+084～K207+829） | S527线养护工程里程8.385km，S522线养护工程里程2.43km，S103线养护工程里程8.745km，养护工程总里程19.56km，建安费8706354.12元 | S527线（K23+000～K31+385），S522线（K44+000～K45+430、K50+000～K51+000），S103线（K199+084～K207+829）实施养护，主要为水泥路换板、处理罩面等。 | 240 |
| 施工 | 石泉县2024年新增省道养护工程三标段 | S527线（K31+385～K40+870） | S527线养护工程里程9.485km，建安费8400312.10元 | S527线（K31+385～K40+870）实施养护，主要为水泥路换板、处理罩面等。 | 240 |

二、申请人资格条件

附录1 资格审查条件(资质最低要求)

| 标段编号 | 资质要求 |
| --- | --- |
| E61090035469qytdgdrj001 | 有效的营业执照。 有效的安全生产许可证。 其他要求：投标人须具备独立法人资格，年检合格。 资质证书：具有行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级及以上资质或公路养护工程施工二类乙级及以上资质或路基路面养护乙级及以上资质。 |
| E61090035469qytdgdrj002 | 有效的营业执照。 有效的安全生产许可证。 其他要求：投标人须具备独立法人资格，年检合格。 资质证书：具有行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级及以上资质或公路养护工程施工二类乙级及以上资质或路基路面养护乙级及以上资质。 |
| E61090035469qytdgdrj003 | 有效的营业执照。 有效的安全生产许可证。 其他要求：投标人须具备独立法人资格，年检合格。 资质证书：具有行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级及以上资质或公路养护工程施工二类乙级及以上资质或路基路面养护乙级及以上资质。 |

- 附录2 资格审查条件(财务最低要求)

| 标段编号 | 财务要求 |
| --- | --- |
| E61090035469qytdgdrj001 | 投标人应提供2021 年度至 2023 年度财务状况表，若投标人成立时间少于 3 年的，应提供成立以来的财务状况表。 |
| E61090035469qytdgdrj002 | 投标人应提供2021 年度至 2023 年度财务状况表，若投标人成立时间少于 3 年的，应提供成立以来的财务状况表。 |
| E61090035469qytdgdrj003 | 投标人应提供2021 年度至 2023 年度财务状况表，若投标人成立时间少于 3 年的，应提供成立以来的财务状况表。 |
| 说明：1..财务状况表所列数据必须与各附件中的数据相一致，若不一致时以附件为准。所附财务会计报表的影印件应清晰可辨，否则评审时不予认可。 2.若投标人所附财务会计报表包含母公司报表和合并报表，以合并报表数据为准判定其财务能力是否符合资格审查要求。 |  |

- 附录3 资格审查条件(业绩最低要求)

| 标段编号 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| E61090035469qytdgdrj001 | 近五年（2020年1月1日至今）完成过1条四级及以上公路工程施工或四级及以上公路养护工程施工业绩（以交(竣)工时间为准） |
| E61090035469qytdgdrj002 | 近五年（2020年1月1日至今）完成过1条四级及以上公路工程施工或四级及以上公路养护工程施工业绩（以交(竣)工时间为准） |
| E61090035469qytdgdrj003 | 近五年（2020年1月1日至今）完成过1条四级及以上公路工程施工或四级及以上公路养护工程施工业绩（以交(竣)工时间为准） |
| 说明：投标人所附企业业绩应在“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中进行了备案登记并审核通过，投标文件中直接附打印的系统截图资料并注明查询路径。 注：若网查业绩施工内容、交（竣）工时间等不明确，则需另附项目中标通知书、合同协议书及交（竣）工证明材料。 |  |

- 附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

| 标段编号 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| E61090035469qytdgdrj001 | 1.未被省级及以上行政主管部门取消投标资格且处于有效期内； 2.未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 3.未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 4.凡被主管部门取消或暂停在陕西省投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标； 5.近三年信用评价被评为D级或曾被评为D级但处罚期限未过的单位无资格参与本项目投标； 6.未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 7.未在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； 8.投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工程师近三年内没有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网的查询结果为准，提供以上所述中国裁判文书网的查询结果截图（加盖公章）； 9.申请人近三年没有骗取中标和严重违约及重大质量问题； 10.企业没有因骗取中标或者发生重大工程质量、安全生产事故等问题。 （投标申请人必须如实填报，如不填报，立即取消其投标资格；如填报内容有虚假，一经查实，也立即取消其投标资格） |
| E61090035469qytdgdrj002 | 1.未被省级及以上行政主管部门取消投标资格且处于有效期内；2.未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；3.未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；4.凡被主管部门取消或暂停在陕西省投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标； 5.近三年信用评价被评为D级或曾被评为D级但处罚期限未过的单位无资格参与本项目投标； 6.未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；7.未在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； 8.投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工程师近三年内没有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网的查询结果为准，提供以上所述中国裁判文书网的查询结果截图（加盖公章）； 9.申请人近三年没有骗取中标和严重违约及重大质量问题； 10.企业没有因骗取中标或者发生重大工程质量、安全生产事故等问题。 （投标申请人必须如实填报，如不填报，立即取消其投标资格；如填报内容有虚假，一经查实，也立即取消其投标资格） |
| E61090035469qytdgdrj003 | 1.未被省级及以上行政主管部门取消投标资格且处于有效期内； 2.未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 3.未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 4.凡被主管部门取消或暂停在陕西省投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标； 5.近三年信用评价被评为D级或曾被评为D级但处罚期限未过的单位无资格参与本项目投标； 6.未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 7.未在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； 8.投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工程师近三年内没有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网的查询结果为准，提供以上所述中国裁判文书网的查询结果截图（加盖公章）； 9.申请人近三年没有骗取中标和严重违约及重大质量问题； 10.企业没有因骗取中标或者发生重大工程质量、安全生产事故等问题。 （投标申请人必须如实填报，如不填报，立即取消其投标资格；如填报内容有虚假，一经查实，也立即取消其投标资格） |

- 附录5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

| 标段编号 | 人员 | 数量 | 资质要求 | 在岗要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E61090035469qytdgdrj001 | 项目 经理 | 1 | 持有有效的省级或以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核B证。 | 无在岗项目或有在岗项目但能提供该项目业主开具的能从该项目撤离的证明文件。 | 1.具有公路工程相关专业二级注册建造师证书并注册在本单位。 2.至少担任过1条四级及以上公路工程施工或四级及以上公路养护工程施工的项目经理（或项目总工）。 |
|  | 项目 总工 | 1 | 持有有效的省级或以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核B证。 | 无在岗项目或有在岗项目但能提供该项目业主开具的能从该项目撤离的证明文件。 | 1.具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 2.至少担任过1条四级及以上公路工程施工或四级及以上公路养护工程施工的项目总工（或项目经理）。 |
| E61090035469qytdgdrj002 | 项目 经理 | 1 | 持有有效的省级或以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核B证。 | 无在岗项目或有在岗项目但能提供该项目业主开具的能从该项目撤离的证明文件。 | 1.具有公路工程相关专业二级注册建造师证书并注册在本单位。 2.至少担任过1条四级及以上公路工程施工或四级及以上公路养护工程施工的项目经理（或项目总工）。 |
|  | 项目 总工 | 1 | 持有有效的省级或以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核B证。 | 无在岗项目或有在岗项目但能提供该项目业主开具的能从该项目撤离的证明文件。 | 1.具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 2.至少担任过1条四级及以上公路工程施工或四级及以上公路养护工程施工的项目总工（或项目经理）。 |
| E61090035469qytdgdrj003 | 项目 经理 | 1 | 持有有效的省级或以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核B证。 | 无在岗项目或有在岗项目但能提供该项目业主开具的能从该项目撤离的证明文件。 | 1.具有公路工程相关专业二级注册建造师证书并注册在本单位。 2.至少担任过1条四级及以上公路工程施工或四级及以上公路养护工程施工的项目经理（或项目总工）。 |
|  | 项目 总工 | 1 | 持有有效的省级或以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核B证。 | 无在岗项目或有在岗项目但能提供该项目业主开具的能从该项目撤离的证明文件。 | 1.具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 2.至少担任过1条四级及以上公路工程施工或四级及以上公路养护工程施工的项目总工（或项目经理）。 |
| 说明：1.项目经理和项目总工所附业绩应在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中进行了备案登记并审核通过，投标文件中直接附能够证明项目经理和项目总工相关业绩的网页截图复印件并注明查询路径。 2.若网查业绩施工内容、项目经理和项目总工姓名、交（竣）工时间等不明确，则需另附项目中标通知书、合同协议书及交（竣）工证明材料。 |  |  |  |  |  |

附录6    资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）

本项投标人在投标阶段不作要求，在合同谈判期间根据项目实际需求进行确定其他主要管理人员和技术人员。

附录7    资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

本项目主要机械设备和试验检测设备本阶段不作要求，但应做出承诺，中标人中标后应根据项目实际需求确定主要机械设备和试验检测设备。

三、评标办法：本项目采用技术评分最低标价法，通过第一信封详细评审的投标人数量：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前4名通过详细评审

一信封评审步骤包括：形式评审与响应性评审 、资格评审 、商务打分 、技术打分。

- 形式评审与响应性评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件内容格式 | (1)、投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合 招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
| 2 | 投标文件签字盖章 | (2)、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； |
| 3 | 投标保证金 | (3)、投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金； a.投标保证金金 额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截 止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的 银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提 交了银行保函原件 |
| 4 | 授权委托书 | (4)、投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名 ，未使用印章，签名章或其他电子制版签名代替。 |
| 5 | 法定代表人身份证明 | (5)、投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章，签名章或其他电子制版签名代替。 |
| 6 | 分包 | (6)、投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 |
| 7 | 多个投标文件 | (7)、同一投标人未提交两个以上不同的投标文件 ，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
| 8 | 投标报价 | (8)、投标文件中未出现有关投标报价的内容。 |
| 9 | 项目完成期限 | (9)、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 |

- 资格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 证照要求 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证； |
| 2 | 资质等级 | （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； |
| 3 | 财务状况 | （3）投标人的财务状况符合招标文件规定； |
| 4 | 类似项目业绩 | （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； |
| 5 | 信誉 | （5）投标人的信誉符合招标文件规定； |
| 6 | 项目经理和项目总工 | （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定； |
| 7 | 其他要求 | （7）投标人的其他要求符合招标文件规定； |
| 8 | 投标人关联情形和信用情况 | （8）投标人不存在第二章“投标人须知 ”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。 |
| 9 | 资质情况 | （9）投标人符合第二章“投标人须知 ”第1.4.5项规定 |

- 商务打分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值（分） | 权重（%） | 客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要人员 |  | 25 | 100 |  |
| 1.1 | 项目经理任职资格与业绩 | 1.满足本项目强制要求得10分；2.具有公路工程相关专业中级职称加2分，高级及以上职称加3分；3.每增加1个有效业绩加2分，最高加2分。 | 15 | 100 |  |
| 1.2 | 项目总工任职资格与业绩 | 1.满足本项目强制要求得6分；2.具有公路工程相关专业高级及以上职称加2分；3.每增加1个有效业绩加2分，最高加2分。 | 10 | 100 |  |
| 2 | 其他因素 |  | 35 | 100 |  |
| 2.1 | 技术能力 | 投标人通过资格评审的，得10分。 | 10 | 100 |  |
| 2.2 | 企业业绩 | 1.满足本项目基本业绩要求得6分；2.每增加1个有效业绩加2分，最高加4分。 | 10 | 100 |  |
| 2.3 | 履约信誉 | 在陕西省最新年度普通干线公路建设市场施工从业单位信用评价结果或陕西省最新年度公路养护施工单位信用评价结果或交通运输部发布的最新年度公路施工企业全国综合信用评价结果中评价为“AA”得15分，评价为“A”得14分,评价为“B”得13分，评价为“C”得12分(本项如陕西省评价结果与交通运输部评价结果不同，按信用等级高的为准）注：尚无陕西省或全国综合评价的投标人，若无不良信用记录，按A级对待。若有不良信用记录，按C级对待。 | 15 | 100 |  |

- 技术打分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值（分） | 权重（%） | 客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体施工组织布置及规划 | （1）总体施工组织布置及规划满足工程基本要求，得3分；（2）切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得5分。 | 5 | 100 |  |
| 2 | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | （1）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施满足工程基本要求，得6分；（2）切实可行且合理科学的，酌情加分（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施评审），本项最高得10分。 | 10 | 100 |  |
| 3 | 农民工保障措施 | （1）农民工保障措施满足基本要求得1.8分；（2）保障措施科学合理，可以切实保障农民工工资酌情加分，本项最高3分。 | 3 | 100 |  |
| 4 | 工程质量、工期保证、安全生产管理体系及保证措施 | （1）工程质量目标、工期符合招标文件要求，工程质量、工期保证、安全生产管理体系及保证措施满足工程基本要求，得3分；（2）切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得5分。 | 5 | 100 |  |
| 5 | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 | （1）环境保护、水土保持保证体系及保证措施满足工程基本要求,得3分；（2）切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得5分。 | 5 | 100 |  |
| 6 | 文明施工、安全生产保证体系及保证措施 | （1）文明施工、安全生产保证体系及保证措施满足工程基本要求,得3分；（2）切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得5分。 | 5 | 100 |  |
| 7 | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | （1）项目风险预测与防范，事故应急预案满足工程基本要求，得3分；（2）切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得5分。 | 5 | 100 |  |
|  | 缺陷责任期工作方案、管理体系及质量保证措施 | （1）缺陷责任期工作方案、管理体系及保证措施满足工程基本要求，得1.2分；（2）切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得2分。 | 2 | 100 |  |

- 二信封评审步骤包括：形式评审与响应性评审

- 形式评审与响应性评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式内容 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)、投标价（包括大写金额和小写金额）；b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致 ，未进行实质性修改和删减；c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
| 2 | 签字盖章 | （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位盖章齐全，符合招标文件规定 |
| 3 | 不得高于最高投标 限价 | （3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） |
| 4 | 投标报价大写金额 | （4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。 |
| 5 | 报价唯一 | （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价 ，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
| 6 | 调价函 | （6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求。 |
| 7 | 工程量清单 | （7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量 固化清单中的投标报价和投标函大写金额保持一致。 |

招标人：石泉县交通运输局

地址：石泉县城江南新区十号楼

联系人：余工

电话：09156321659